PROJET HELPDESK ATLAS

Portail de tickets et plan de reprise d'activité (PRA/DR) mesurable

RPO ≤ 20 min · RTO ≤ 40 min

Master 1 IRS — Sujet : DANNOUNE Mohamed-Amine

Équipe projet : Harry · Thibault · Quentin

État au 14 juillet 2026 - Document de synthèse du projet

Table des matières

1. Introduction	3

1.1 Description du projet	3

1.2 Contexte du projet	3

2. Analyse de l'existant	4

2.1 Analyse SWOT	4

2.2 Points à clarifier avec le client	4

3. Recueil et expression des besoins	5

3.1 Besoins identifiés	5

3.2 Matrice d'Eisenhower	5

3.3 Cube de Stern	5

4. Organisation du projet	6

4.1 Comitologie	6

4.2 Processus de communication	6

4.3 Matrice RACI	6

4.4 Organigramme des acteurs du projet	6

4.5 Carte mentale	6

5. Référentiel d'exigences	7

5.1 Exigences fonctionnelles	7

5.2 Exigences non fonctionnelles	7

6. Comparatif des solutions techniques	8

6.1 Solution préconisée	8

7. Budget et chiffrage	9

8. Macro-planning	10

9. Risques et stratégie des tests	11

9.1 Matrice des risques (Probabilité x Impact, échelle 1 à 4)	11

9.2 Critères de réussite - Tests techniques	11

9.3 Critères de réussite - Expérience utilisateur	12

9.4 Indicateurs clés de performance (KPI)	12

10. Stratégie d'accompagnement au changement	13

10.1 Objectif	13

10.2 Dispositif de formation et de communication	13

10.3 Documentation	13

10.4 Communication proactive	13

10.5 Support utilisateur post-déploiement	13

10.6 Modèle de ticket	13

# 1. Introduction

## 1.1 Description du projet

Le projet « Helpdesk Atlas » consiste à concevoir, déployer et prouver un portail de tickets interne de type GLPI pour une PME fictive (Atlas), associé à un Plan de Reprise d'Activité (PRA/DR) réellement mesuré. Le sujet, rédigé par M. DANNOUNE Mohamed-Amine dans le cadre du Master 1 IRS, impose deux exigences chiffrées non négociables : un RPO (Recovery Point Objective) inférieur ou égal à 20 minutes et un RTO (Recovery Time Objective) inférieur ou égal à 40 minutes, démontrés par des tests d'incidents réels et non simulés sur le papier.

Contrainte forte du projet : l'infrastructure physique initialement prévue a été perdue en cours de réalisation. L'équipe a dû reconstruire l'intégralité de la plateforme sur une infrastructure cloud (2 serveurs dédiés OVH), ce qui constitue à la fois une contrainte subie et un argument de démonstration fort pour la soutenance (rejouabilité totale de la procédure de déploiement).

Le projet est structuré autour de neuf livrables documentaires (dossier d'architecture, runbooks PRA, matrice de risques, dossier supervision, journal de preuves, support de soutenance, réponse aux exigences client, guide utilisateur, plan de transfert de compétences) et d'un ajout explicitement demandé par l'encadrant : but, budget et ressources.

## 1.2 Contexte du projet

### Qui ?

- Initiateur du sujet : M. DANNOUNE Mohamed-Amine (Master 1 IRS).

- Porteurs du projet : équipe de trois étudiants - Harry et Quentin (infrastructure, PRA et tests) ; Thibault (pilotage du projet, documentation et coordination des livrables).

- Client fictif : PME Atlas, dont les employés utiliseront le portail de tickets.

- Jury de soutenance : l'encadrant technique (Kalla) et un intervenant non technique jouant le rôle de représentant du client.

### Quoi ?

- Déploiement d'un portail de tickets GLPI avec pièces jointes et notifications par e-mail.

- Mise en place d'une supervision (Zabbix) et de sauvegardes vérifiées (Proxmox Backup Server).

- Démonstration chronométrée de deux incidents : perte de stockage primaire (restauration complète) et suppression massive de tickets (restauration granulaire à un instant donné (point-in-time)).

### Où ?

- Sur un plateau virtualisé et segmenté : 2 serveurs dédiés OVH SYS-1 (datacenter eu-central-waw, Varsovie), reliés par un réseau privé vRack, organisés en cluster Proxmox VE avec témoin de quorum externe.

### Pourquoi ?

- Exigence pédagogique : prouver, mesures à l'appui, qu'un PRA/DR annoncé est un PRA/DR tenu.

- Contrainte réelle vécue : la perte de l'infrastructure physique initiale a imposé une reconstruction complète sur infrastructure cloud, dans les mêmes délais.

### Comment ?

- Cadrage des exigences client (Partie B du sujet) et rédaction du référentiel d'exigences.

- Conception de l'architecture réseau segmentée (zones MGMT / DMZ / ADMIN en VLAN 90/20/30).

- Déploiement itératif des services : DNS, base de données, portail GLPI, relais SMTP, reverse proxy TLS, VPN d'administration, supervision, sauvegardes.

- Tests d'incidents chronométrés, runbooks rejoués par un non-auteur, journal de preuves horodaté.

- Transfert de compétences interne (chaque membre doit pouvoir tout présenter) puis répétitions de soutenance.

# 2. Analyse de l'existant

## 2.1 Analyse SWOT

|  | Positif | Négatif |
| --- | --- | --- |
| Interne | Équipe de 3 avec répartition claire des rôles ; solution 100 % open source (0 € de licence) ; expérience concrète acquise du pivot vers le cloud | Bascule DR manuelle (pas de haute disponibilité automatique) ; Point unique de défaillance (SPOF) assumé au niveau du pare-feu (fw01) ; délai contraint (≈ 3 semaines) |
| Externe | Hébergement dans l'UE (RGPD), vRack privé inclus, comparatif des fournisseurs documenté (OVH retenu) ; démonstration concrète de résilience (infrastructure reconstruite après incident) | Dépendance à un fournisseur cloud unique (OVH) ; panne de centre de données non couverte par une copie hors site à ce stade ; calendrier de soutenance serré |

## 2.2 Points à clarifier avec le client

Questions qui seraient posées à un client réel avant de figer le périmètre :

- Quel est le volume réel d'utilisateurs et de tickets attendu en production, pour dimensionner correctement la plateforme ?

- Le client dispose-t-il d'un nom de domaine réel et d'un relais SMTP existant à intégrer, ou faut-il les prévoir intégralement ?

- Quel est le niveau d'exigence réel sur la disponibilité au-delà du RTO 40 minutes (bascule automatique type CARP, cluster applicatif) ?

- Une copie de sauvegarde hors site est-elle une exigence contractuelle ferme, ou une recommandation optionnelle ?

- Quelles contraintes RGPD s'appliquent aux données réellement saisies dans les tickets (le POC utilise des données fictives) ?

# 3. Recueil et expression des besoins

## 3.1 Besoins identifiés

- Déployer un cluster Proxmox VE (2 nœuds) avec témoin de quorum externe (QDevice).

- Segmenter le réseau en trois zones VLAN : MGMT (90), DMZ (20), ADMIN (30).

- Mettre en place le pare-feu OPNsense et l'accès WAN public (Additional IP OVH).

- Installer et durcir le portail de tickets GLPI (comptes par défaut désactivés, super-administrateur nominatif).

- Configurer le relais SMTP interne pour les notifications de tickets.

- Mettre en place un reverse proxy TLS (chaîne de confiance via une CA interne).

- Déployer la supervision (Zabbix) sur les indicateurs exigés (uptime, latence DB, sauvegardes, file d'attente SMTP, disque).

- Mettre en place les sauvegardes vérifiées (Proxmox Backup Server) et la réplication inter-nœuds (pvesr).

- Sécuriser l'accès administrateur par VPN dédié (WireGuard).

- Rédiger et exécuter les runbooks PRA (R1 à R5), avec mesures réelles à l'appui.

- Réaliser les deux incidents de démonstration : restauration complète et restauration granulaire à un instant donné (point-in-time).

- Rédiger les neuf livrables documentaires et préparer la soutenance / le transfert de compétences interne.

## 3.2 Matrice d'Eisenhower

|  | URGENT | NON URGENT |
| --- | --- | --- |
| IMPORTANT | Cluster + quorum · WAN public/pare-feu · GLPI + durcissement · Sauvegardes PBS vérifiées · Tests d'incidents 1 et 2 | Supervision Zabbix · Réplication pvesr · TLS/CA interne · VPN d'administration · Transfert de compétences |
| MOINS IMPORTANT | Retrait des règles pare-feu temporaires · Durcissement SSH résiduel | Schéma Miro final · Bilan et leçons de fin de projet |

## 3.3 Cube de Stern

Note de facilité de mise en place : 0 = difficile côté équipe technique, 3 = facile. Note d'impact : 0 = impact faible sur la démonstration/l'utilisateur final, 3 = impact fort.

| Action | Facilité de mise en place | Impact démonstration / utilisateur |
| --- | --- | --- |
| Cluster Proxmox + quorum | 2 | 3 |
| WAN public + pare-feu OPNsense | 1 | 3 |
| GLPI + durcissement | 2 | 3 |
| Sauvegardes PBS + vérification | 2 | 3 |
| TLS via CA interne | 1 | 2 |
| VPN d'administration WireGuard | 2 | 2 |

# 4. Organisation du projet

## 4.1 Comitologie

| Type de réunion | Fréquence | Participants | Contenu principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage initial | 1 fois (lancement) | Équipe projet | Lecture du sujet, répartition des rôles, macro-planning |
| Séance de travail technique | Quasi quotidienne (04→14/07) | Harry (+ équipe selon les sujets) | Déploiement, tests, journal de preuves horodaté |
| Revue de livrables | Hebdomadaire | Équipe projet + retour Kalla | État d'avancement, arbitrages, mise à jour de l'ensemble des livrables |
| Répétition de soutenance | ≥ 2 fois avant J-4 | Équipe projet (chacun en solo) | Présentation intégrale par chaque membre, chronométrée |
| Soutenance finale | 1 fois (fin de projet) | Équipe + Kalla + intervenant non technique | Démonstration, questions/réponses, bilan |

## 4.2 Processus de communication

- Dépôt Git (github.com/Hifkil/Helpdesk-Atlas) : configurations, scripts, ensemble des livrables versionnés.

- Journal de preuves horodaté (livrable 5) : colonne vertébrale de toutes les affirmations RPO/RTO.

- Tableau Miro : schéma d'architecture partagé, mis à jour au fil des évolutions réseau.

- Points d'équipe synchrones réguliers, avec un compte rendu consigné dans les fichiers de suivi de l'ensemble des livrables.

## 4.3 Matrice RACI

R = Responsable ; A = Approbateur ; C = Consulté ; I = Informé.

| Tâche | Harry/Quentin (Ingénieur) | Thibault (Chef de projet) | Atlas | Kalla (encadrant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture réseau & infrastructure | R | A | I | C |
| Dossier d'architecture technique (DAT) | C | R | I | A |
| Runbooks PRA (R1-R5) | R | C | I | I |
| Tests d'incidents (restauration, bascule DR) | R | C | I | I |
| Budget, objectifs et ressources | C | R | C | A |
| Matrice de risques & BIA | C | R | A | A |
| Support de soutenance | R | R | I | I |
| Transfert de compétences interne | R | R | I | I |

## 4.4 Organigramme des acteurs du projet

Kalla (encadrant technique et validateur)  →  Équipe projet (Harry, Thibault et Quentin ; rôles répartis, polyvalence exigée)  →  PME Atlas (client fictif et destinataire des livrables).

## 4.5 Carte mentale

La carte mentale est disponible sur le tableau Miro « Architecture Atlas v2 - OVH (cible) ». Elle est structurée autour de quatre axes : réseau et sécurité, services applicatifs, sauvegardes et PRA, documentation et soutenance. À finaliser : insérer l'export dans la version définitive du dossier.

# 5. Référentiel d'exigences

## 5.1 Exigences fonctionnelles

- Gestion de tickets (ouverture → affectation → clôture) avec pièces jointes et notification par e-mail.

- Comptes agents internes en authentification locale simple.

- Rapports de base : volumétrie, SLA simple, catégories.

- Interface web accessible en HTTPS avec certificat valide (chaîne de confiance documentée).

## 5.2 Exigences non fonctionnelles

- Déploiement sur un plateau virtualisé et segmenté (réseau en zones VLAN étanches).

- PRA/DR prouvé : RPO ≤ 20 minutes, RTO ≤ 40 minutes, mesurés et non estimés.

- Indicateurs de santé exposés (uptime applicatif, latence base de données, succès des sauvegardes, file d'attente SMTP, disque).

- Sauvegardes et restaurations documentées, vérifiées, et testées en conditions réelles.

- Traçabilité et procédures rejouables (journal horodaté, runbooks testés par un membre non-auteur).

- Sécurité : comptes de service à moindre privilège, chiffrement en transit, durcissement systématique (pas de comptes par défaut), journalisation et horodatage synchronisé.

# 6. Comparatif des solutions techniques

| Sujet | Solution retenue | Alternative(s) écartée(s) | Critère de départage |
| --- | --- | --- | --- |
| Pare-feu | OPNsense | pfSense | Licence BSD franche, cadence de mise à jour, API REST, éditeur UE |
| Helpdesk | GLPI | Zammad, osTicket | Imposé par le sujet ; référence du marché FR ; flux ITIL, pièces jointes et notifications intégrés |
| Supervision | Zabbix | Prometheus/Grafana/Alertmanager, Nagios | Produit intégré (agents, alertes, tableaux de bord) plus lisible pour un jury mixte |
| Sauvegarde | Proxmox Backup Server | Bacula, scripts maison | Intégration native PVE, déduplication, vérification, restauration granulaire |
| DNS interne | BIND9 | dnsmasq, Unbound | Zones autoritaires et récursion contrôlée sur le même service |
| Redondance pare-feu | Réplication ZFS + bascule manuelle | CARP/VRRP | RTO exigé (40 min) largement tenu ; CARP jugé sur-dimensionné |
| Hébergement | OVH SYS-1 (Varsovie) | Hetzner, Scaleway | Prix, vRack inclus, souveraineté UE, délais de mise en service |

## 6.1 Solution préconisée

La solution retenue combine des briques open source matures, toutes intégrées nativement à l'écosystème Proxmox/Debian, ce qui réduit la surface d'intégration et facilite la démonstration devant un jury mixte :

- OPNsense pour le filtrage et le NAT, avec bascule manuelle documentée comme évolution vers CARP.

- GLPI comme portail de tickets, durci (comptes par défaut désactivés, installeur supprimé).

- Zabbix pour la supervision, avec un tableau de bord unique dédié au PRA/DR.

- Proxmox Backup Server pour des sauvegardes vérifiées quotidiennement, complétées par une réplication ZFS inter-nœuds toutes les 15 minutes.

- Hébergement OVH SYS-1 à Varsovie : meilleur compromis prix / latence / réseau privé inclus.

# 7. Budget et chiffrage

Objectif budgétaire : fournir à la PME Atlas un portail de tickets interne assorti d'un PRA/DR démontré (RPO ≤ 20 min ; RTO ≤ 40 min), sur une infrastructure virtualisée et segmentée.

| Poste de dépense | Coût estimé |
| --- | --- |
| Serveurs OVH SYS-1 (2 × 1 mois, 29,99 € HT/mois) | 71,98 € TTC |
| Frais d'installation (offerts, promotion) | 0,00 € |
| Additional IP OVH (WAN public, facturation mensuelle) | À compléter : montant figurant sur la facture OVH |
| vRack / trafic réseau privé (illimité UE) | inclus — 0,00 € |
| Logiciels (Proxmox VE/PBS, OPNsense, Debian, GLPI, MariaDB, Zabbix, BIND9, Postfix, Nginx) | 0,00 € (open source) |
| Valorisation temps équipe (3 × ≈ 15 h/sem × 3 sem ≈ 135 h ; narratif client 450 €/j) | ≈ 7 600 € (fictif, pour le dossier client) |

Total réel du POC pour un mois : 59,98 € HT (71,98 € TTC), auxquels s'ajoute le coût mensuel de l'Additional IP. Projection client sur 12 mois : (59,98 € HT + coût mensuel de l'IP) x 12, hors investissement matériel. Le comparatif avec une solution sur site et le coût d'une copie hors site sont détaillés dans le livrable budgétaire. La résiliation de l'hébergement et la suppression des VM sont prévues après la soutenance.

# 8. Macro-planning

| Période | Jalon |
| --- | --- |
| 04/07 | Interconnexion vRack validée, test de perte d'un nœud (quorum) |
| 05/07 | Recette DNS, binlogs MariaDB, segmentation réseau ; installation de GLPI |
| 06/07 | Migration MGMT en VLAN 90 taggé ; bascule sur l'Additional IP OVH (WAN public) |
| 10/07 | Clôture des travaux WAN (exposition filtrée, redémarrage de validation) ; recette GLPI |
| 12/07 | Reconstruction du modèle de VM (v4) ; mise en service de Proxmox Backup Server ; premier test de restauration (RTO mesuré) |
| 13-14/07 | TLS via CA interne sur le reverse proxy ; VPN d'administration WireGuard ; modèle cloud-init (v5) ; provisionnement du serveur de messagerie |
| À venir | Relais SMTP (Postfix) + test ticket vers e-mail ; supervision Zabbix ; réplication 15 min ; matrice de flux finale ; durcissement résiduel |
| Avant soutenance | Incidents 1 et 2 en conditions de démonstration ; bascule/retour DR ; gel de l'infrastructure à J-4 ; ≥ 2 répétitions complètes |
| Jour J | Soutenance devant Kalla et l'intervenant non technique ; suppression des VM en fin de session |

# 9. Risques et stratégie des tests

## 9.1 Matrice des risques (Probabilité x Impact, échelle 1 à 4)

| Risque | P | I | Crit. | Mitigation en place |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte d'un hyperviseur | 2 | 4 | 8 | Cluster + QDevice + réplication 15 min + runbook R4 |
| Erreur humaine (suppression de tickets) | 3 | 3 | 9 | Binlogs ROW + dump quotidien + runbook R3 |
| Corruption ou perte d'une VM | 2 | 4 | 8 | PBS quotidien + vérification + runbook R2 |
| Compromission d'un compte administrateur | 2 | 4 | 8 | Clés SSH uniquement, comptes nominatifs, journalisation |
| Panne du pare-feu (SPOF assumé) | 2 | 4 | 8 | Réplique ZFS + redémarrage (RTO ≈ 3 min mesuré) ; CARP documenté en évolution |
| Indisponibilité du centre de données OVH | 1 | 4 | 4 | Sauvegardes ; copie hors site à l'étude |
| Échec de la démonstration en soutenance | 2 | 4 | 8 | Deux répétitions complètes, liste de contrôle dédiée, captures de secours |

## 9.2 Critères de réussite - Tests techniques

| Test | Critère de réussite |
| --- | --- |
| Interconnexion et quorum du cluster | Latence < 1 ms, quorum conservé à la perte d'un nœud, réintégration < 60 s |
| Segmentation réseau | Trafic inter-VLAN bloqué par défaut, sans règle explicite |
| Sauvegarde et vérification | Tâches au statut vert, taux de succès mesuré, vérification 0 erreur |
| Restauration complète (incident 1) | RTO mesuré ≤ 40 min |
| Restauration granulaire (incident 2) | ≥ 10 tickets restaurés, tickets postérieurs intacts, RPO ≤ 20 min |
| Bascule DR et retour | Service re-rendu, delta de données ≤ 15 min, retour sans perte |
| Redémarrage à froid de chaque service | IP et services reviennent seuls, sans intervention manuelle |

## 9.3 Critères de réussite - Expérience utilisateur

| Test | Critère de réussite |
| --- | --- |
| Création d'un ticket avec pièce jointe | Ticket créé, pièce jointe liée |
| Notification par e-mail à la création | E-mail reçu en moins d'une minute |
| Affectation, suivi, résolution, clôture | Statuts corrects, e-mail à chaque étape |
| Recherche, filtres et rapport de volumétrie | Résultats cohérents |
| Accès HTTPS | Certificat valide ou confiance documentée, aucune alerte non expliquée |

## 9.4 Indicateurs clés de performance (KPI)

| Indicateur | Cible | Mesure obtenue à ce stade |
| --- | --- | --- |
| RTO (restauration complète) | ≤ 40 min | Restauration technique 18 s ; test bout-en-bout complet 8 min 21 s (marge ×5 à ×15) |
| RPO (restauration granulaire) | ≤ 20 min | En cours de démonstration (runbook R3) |
| Coupure lors d'un redémarrage de validation du pare-feu | la plus courte possible | ≈ 45 s mesurés |
| Sauvegarde incrémentale quotidienne | statut vert | 4 s (dirty-bitmaps), vérification 4/4 sans erreur |
| Taux de succès des sauvegardes sur la période | 100 % | 2 / 2 tâches réussies à ce stade |

# 10. Stratégie d'accompagnement au changement

## 10.1 Objectif

Faciliter l'adoption du nouveau portail de tickets par les employés de la PME Atlas, tout en garantissant que l'équipe projet elle-même — et pas seulement un seul membre — maîtrise l'intégralité de la plateforme, condition posée par l'encadrant (« n'importe qui présente tout »).

## 10.2 Dispositif de formation et de communication

| Session | Public | Durée |
| --- | --- | --- |
| Architecture & réseau | Administrateur système | 2 h |
| Exploitation quotidienne (GLPI, tableau de bord) | Technicien helpdesk | 2 h |
| Sauvegardes & restaurations (déroulé en autonomie) | Référent PRA | 3 h |
| PRA / bascule DR (simulation à blanc) | Référent PRA | 2 h |
| Sécurité & comptes de service | Administrateur système | 1 h |

## 10.3 Documentation

- Guide utilisateur du portail de tickets (2 pages, une capture par étape) remis à chaque employé.

- Dossier d'architecture technique (DAT), runbooks R0-R5 et journal de preuves remis à l'équipe d'exploitation.

- Accès au dépôt Git (configurations, scripts, exports) pour rejouer toute procédure.

## 10.4 Communication proactive

- Journal de bord horodaté partagé à l'équipe à chaque brique mise en service.

- Points d'équipe réguliers, avec un compte rendu consigné dans les fichiers de suivi de l'ensemble des livrables.

- Fiche de préparation aux questions-réponses avant la soutenance : choix d'hébergement, absence de CARP, gestion des secrets et comportement en cas de perte du témoin de quorum.

## 10.5 Support utilisateur post-déploiement

- Contact urgences bloquantes : poste interne dédié (exemple retenu pour le dossier : poste 4242).

- Mot de passe oublié : réinitialisation par un administrateur GLPI (le libre-service par e-mail nécessiterait un flux de mail entrant, hors périmètre du projet).

- Taille maximale des pièces jointes alignée entre la configuration GLPI et les réglages PHP du serveur.

## 10.6 Modèle de ticket

Un modèle de saisie est proposé aux utilisateurs afin de fiabiliser le tri automatique des tickets :

- Titre : court et précis (« Imprimante 2e étage : bourrage papier » plutôt que « ça marche pas »).

- Catégorie : sélectionnée dans une liste prédéfinie.

- Urgence : niveau perçu par l'utilisateur.

- Description : quoi, depuis quand, message d'erreur éventuel, capture d'écran en pièce jointe si possible.

Ce modèle réduit les délais de traitement et facilite l'affectation au bon technicien dès l'ouverture du ticket.